****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.10.2023 г. п. Октябрьский № 125-п

**О внесении изменений в Постановление администрации**

**Октябрьского сельсовета № 118-п от 08.11.2022 г.**

**«Об утверждении плана по капитальному ремонту**

**жилых домов муниципального жилого фонда**

**МО Октябрьский сельсовет на 2023 год.**

 Руководствуясь жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава Октябрьского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Приложение к Постановлению администрации Октябрьского сельсовета № 118-п от 08.11.2022 г. «Об утверждении плана по капитальному ремонту жилых домов муниципального жилого фонда МО Октябрьский сельсовет на 2023 год» изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник депутата», подлежит размещению на официальном сайте администрации Октябрьского сельсовета.

Глава Октябрьского сельсовета О.А. Самонь

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрацииОктябрьского сельсовета от 11.10.2023 г № 125-п\_П |

**План капитального ремонта жилых домов на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Срок проведения работ** | **Наименование** **работ** | **Строительные** **материалы** |  **Сумма** |
| ул. Пионерская, д.49, кв.3Балычева К.А. | Май-июнь 2023 | Ремонт крыши | Профлист 16 шт. | 49836,80 |
| ул. Молодежная, д.3, кв.2Левданский В.М.  | Май-июнь 2023 | Ремонт крыши | Профлист 16 шт. | 49836,80 |
| ул. Молодежная, д.1, кв. 1Вьющенко А.Ю. | Май-июнь 2023Октябрь 2023- июнь 2024 | Ремонт крышиРемонт печи | Профлист 16 шт.Кирпич 624 шт. | 49836,8029640,00 |
| ул. Королева, д. 11, кв. 1Елокова А.А. | Май-июнь 2023 | Ремонт крыши | Профлист 16 шт. | 49836,80 |
| ул. Солнечная, д.3, кв. 2Алдамжарова Е.К. | Май-июнь 2023 | Ремонт крыши | Профлист 16 шт. | 49836,80 |
| ул. Солнечная, д. 44, кв.4Ян Н.А. | Май-июнь 2023 | Ремонт крыши | Профлист 8 шт. | 24918,40 |
| Пер. Лесной, д.8, кв.1Каменева Т.Н. | Октябрь 2023- июнь 2024 | Ремонт печи | Кирпич 750 шт. | 35625,00 |
| ул. Таежная, д. 1А, кв. 1Полозова Л. В. | Октябрь 2023- июнь 2024 | Ремонт печи | Кирпич 750 шт. | 35625,00 |
| ул. Таежная, д.27, кв.1Воробьева Т.А. | Октябрь 2023- июнь 2024 | Ремонт печи | Кирпич 750 шт. | 35625,00 |
| ул. Лесхозовская, д. 6, кв. 1Зверькова Л.В. | Октябрь 2023- июнь 2024 | Ремонт печи | Кирпич 750 шт. | 35625,00 |
| ул. Лесхозовская, д. 5, кв. 2Касенова Л.Г. | Октябрь 2023- июнь 2024 | Ремонт печи | Кирпич 750 шт. | 35625,00 |
| ул. Таежная, д.1Е, кв. 1ПарахонькоТ.А. |   | Ремонт печи | - | 50000,00 |
| ул. Победы, д.10А, кв.1Евстигнеева Т.А. |  | Ремонт жилого помещения в соответствии с локальной сметой от 27 мая 2014г. по решению Богучанского районного суда Красноярского края от 01.08.2014г. | - | 222248,00 |
| **ИТОГО НА 2023**  |  |  |  | **754115,40** |